## Slide 1: Knjižničar inicijator i uspješan voditelj projekta
ŽSV knjižničara Grada Zagreba

## Slide 2: Zašto projekt ?
Ideja bez akcije je halucinacija.
Notes: Znanje se temelji na teoriji. Iskustvo nas ništa ne uči bez teorije.

## Slide 3
Voditelj
projekta
Osobine uspješnih voditelja
Uloge
Vještine
Uobičajene pogreške

## Slide 4: Uloge voditelja projekta

## Slide 5
Uloge voditelja
Planer
Organizator
Komunikator
Logističar
Onaj koji olakšava
Onaj koji uvjerava
Onaj koji rješava probleme

## Slide 6: Vještine voditelja projekta

## Slide 7
Vještine voditelja
Osnove upravljanja projektima

## Slide 8
Vještine voditelja
Osnove upravljanja poslovanjem

## Slide 9
Vještine voditelja
Vještine predvođenja

## Slide 10
Vještine voditelja
Vještine komuniciranja

## Slide 11
Tehnička znanja
Vještine voditelja
Notes: Izvrstan u barem 2 od 5 područja vještina

## Slide 12: Osobine uspješnih voditelja projekta

## Slide 13
Usredotočen na ljude
Razumije pozadinu
Zdrava paranoja
Oko na „lopti”
Stav vlasnika
Intenzitet sa smiješkom
Traga za nevoljama
Nadzirana strast
Oko za „oluju”
Snalažljiv
O
S
O
B
I
N
E

## Slide 15: Uobičajene pogreške

## Slide 16
Projekt se ne uklapa u kurikulum škole.
Ne uspijeva „prodati” ciljeve projekta.
Ne pridržava se plana projekta.
Ne suočava se s ključnim rizicima.
Ne rješava nastale probleme.
Uobičajene pogreške

## Slide 17
Ne razvija realističan raspored rada na projektu.
Ne zna upravljati očekivanjima sudionika.
Ne određuje jasno uloge i odgovornosti.
Ne komunicira dosljedno i učinkovito.
Na krivi način predvodi projektnu skupinu.
Uobičajene pogreške

## Slide 18: Na krivi način predvodi projektnu skupinu

## Slide 19
pisanje
partneri
mobilnosti
fotografije
admini-
stracija
učitelji
kvizovi
video
clips
sastanci
pripreme
evaluacije
montaža
web
roditelji
diseminacija
učenici
računi
izložbe
analize
predavanja
voditelja
Poslovi

## Slide 20: Prije početka
entuzijazam
motiviranost
vrijeme
znam li ?
želim li ?
ravnatelj
mogu li ?
partneri
suradnici
škola
obitelj
učenici
roditelji

## Slide 21: Priznavanje projekta za napredovanje
Priznaju se samo projekti u kojima ste sudjelovali kao organizator i koordinator (ne kao sudionik).
Za projekt je raspisan natječaj odgojno-obrazovnih institucija, Agencija i udruga.
Projekt ne smije trajati kraće od 6 mjeseci

## Slide 22: Dokumentacija projekta
Prijedlog projekta (konkretiziran za školu sudionika)
Vremenik i troškovnik
Popis aktivnosti (trajanje, nadnevak i mjesto održavanja), ovjereno potpisom ravnatelja i pečatom školom
Popis sudionika – učenika, učitelja/nastavnika (najmanje 15 učenika), s potpisima, ovjereno potpisom ravnatelja i pečatom školom
Popis vanjskih suradnika s potpisima, ovjereno potpisom ravnatelja i pečatom institucije
Popis rezultata i proizvoda projekta (ovjereno potpisom ravnatelja i pečatom školom)
Analiza evaluacijskog upitnika
Diseminacija
Završno izvješće

## Slide 23
Hvala na pozornosti!
Novi projekti

## Slide 24: Literatura
Covey, Stephen R. 7 navika uspješnih ljudi : povratak etici karaktera // Zagreb: Mozaik knjiga, 1998.
Forčić; Novota. Korak po korak do uspješnog projekta // Rijeka: SMART, 2006.
Forčić; Novota. Uokvirite svoju ideju // Rijeka: SMART, 2006.
Glasser, William. Nastavnik u kvalitetnoj školi // Zagreb: Educa, 1994.
Horine, Gregory M., Vodič za upravljanje projektima : od početka do kraja // Zagreb: Dva i dva, 2009.
Kim, Sang H. 1001 način kako motivirati sebe i druge : da postignemo ono što želimo // Ljubljana: TUMA, 2001.
Niven, David. 100 jednostavnih tajni uspješnih ljudi : što su znanstvenici otkrili i kako vi to možete iskoristiti // Zagreb: Profil international, 2004.
Omazić, Mislav Ante; Baljkas, Stipe. Projektni menadžment // Zagreb: Sinergija, 2005.
Šola, Tomislav S. Javno pamćenje : Čuvanje različitosti i mogući projekti // Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2014.

## Slide 25
voditelja
Poslovi
Notes: Pisanje, partneri, mobilnosti, administracija, računovodstvo, predavanje, sastanci, učenici, učitelji, web stranice, pripreme, kvizovi, izložbe, evaluacije, analize, fotografiranje, video klipovi, montaža, diseminacija

## Slide 26
Uloge voditelja
Agent osiguranja
Knjižničar
Kišobran
Buldog
Policajac
Prodavač
Trener